## Slide 1: Báo cáo tuần 4
Nhóm: C&C13
13/10/2011 – 19/10/2011

## Slide 2: Nhóm C&C13
Họ và tên | Tên viết tắt
Nguyễn Đinh Đình Bảo | BaoNDD
Đoàn Việt Dũng | DungDV
Nguyễn Hoàng Đức | DucNH
Tôn Thất Hiền | HienTT
Đặng Văn Huy | HuyDV
Ngô Việt Khánh Huy | HuyNVK
Trịnh Anh Linh | LinhTA
Chu Văn Thành | ThanhCV
Nguyễn Xuân Thảo | ThaoNX
Võ Trường Thi | ThiVT
Trần Minh Tú | TuTM
Võ Tấn Khoa | KhoaVT
Võ Anh Tuấn | TuanVA

## Slide 3: Kết quả sau tuần 3
Nghiên cứu sơ bộ PHP, SQL, mô hình MVC và Zend Framework, viết các demo.
Từng thành viên đã tham khảo và đề xuất hướng phát triển dự án.

## Slide 4: Kế hoạch làm việc
Thiết lập hệ thống quản lí revision chung thông qua GoogleCode và TortoiseSVN.
Làm Screen Design cho tất cả các màn hình dự kiến sẽ làm.
Setup project trên thư mục chung.

## Slide 5: Phân chia công việc
Thời gian làm việc/ngày: 2h
Chia đều số màn hình cần làm cho các thành viên.
Dự tính khoảng thời gian cho thiết kế màn hình:
  Liệt kê các thành phần cần có trên màn hình: 2h
  Vẽ phác thảo sơ bộ bố cục của màn hình bằng Excel: 6h
  Liệt kê cách mapping các item trên màn hình vào DB: 2h
  Mô tả các Events: 2h

## Slide 6: Kết quả thực hiện
Hoàn thành Screen Design cho tất cả các màn hình (chưa qua review). Mỗi màn hình sẽ có 4 phần thiết kế:
  Prototype: Cách layout các thành phần trên màn hình (hình vẽ).
  Item Definition: Mô tả tất cả các thành phần trên màn hình.
  Mapping to Database: Cách mapping các thành phần đến DB.
  Event: Các sự kiện.
Setup project.

## Slide 7: Kế hoạch cho tuần tới
Review lại Screen Design đã làm. Chia thành 3 nhóm nhỏ để Review.
Làm Function Specification, thiết kế chi tiết các function (Sequence Diagram)
Thiết kế database.