Tình hình công việc

* Nghỉ 3 tuần ôn thi. Lý do : sắp đến thời hạn nộp các đồ án môn học và chuẩn bị thi cuối kỳ. Độ ưu tiên dành cho đồ án CMS đặt thấp nhất, nếu làm cũng không có hiệu quả.
* 1/1/2012 – 12/1/2012 : Sau khi nghỉ, tập trung xác định lại hướng phát triển CMS. Chuyển sang tập trung làm click and change lấy ý tưởng gần giống blog yahoo. Không làm bằng Zend nữa, ai muốn làm thế nào thì tùy, chỉ giũ cấu trúc MVC.
* Task 1 tuần : mọi ng làm 1 trang đơn giản có click and change 1 trong các phần : click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.
* Tuấn : tiếp tục làm text editor,
* Kết quả :
  + Thi : Kéo thả bài viết, lưu lại chỉnh sửa.
  + HuyNKV : kéo thả block.
  + Thảo : mất USB 3g , không hoàn thành.
  + HuyDV : sốt virus nên nghỉ.
  + Bảo : Sửa title và mầu sắc block, ẩn – hiện nội dung block, kéo thả blog, nội dung trong block tùy ý.
  + Dũng : không hoàn thành. Do báo cáo game, có việc gia đình.
  + Tuấn : tiến độ chậm, đang phát triển. Do kiến thức chưa đủ.
  + Đức : sửa bài viết bằng click and change.
  + Hiền : Không có sản phẩm. Do bận sắp xếp về nhà.
  + Khoa : Không có sản phẩm. Do bận sắp xếp về nhà.
  + Thành : Không có sản phẩm. Do bận sắp xếp về nhà.
* Tổng kết : có một số cá nhân chưa thể có sản phẩm và đóng góp trong tuần vì ý do khách quan cũng như chủ quan. Nhưng bù lại, có nhiều demo hữu ích cho việc phát triển Click and change.

Công việc quá nhiều, đang rắc rối xác định thật rõ hướng phát triển cho đúng trọng tâm nên không quản lý đúng quy trình. Bên cạnh đó, sát tết nên thực hiên công việc khó khan cho tất cả các thành viên trong nhóm.

* 13/1/2012-19/1/2012 Tuần 2 : Đã tìm thấy CMS đúng như yêu cầu của khách hàng, dựa vào để tiếp tục phát triển theo đúng yêu cầu của khách hàng.
* Task 1 tuần : Dưạ trên các tài liệu, sản phẩm của tuần trước để hoàn thiện sản phẩm
  + Tuấn : tiếp tục làm text editer, hoàn thiện và có demo.
  + Thi : Kéo thả bài viết ở các mục.
  + HuyNKV : Quản lý menu .
  + Thảo : Viết các block, tạo trang quản lý block.
  + HuyDV : Làm giỏ hàng.
  + Bảo + Thành : Làm quản lý hình ảnh.
  + Dũng : Làm các phần Search cho CMS.
  + Đức : sửa bài viết bằng click and change.
  + Hiền : Làm login, quản lý user.
  + Khoa : Làm phần lien hệ, có Demo cụ thể.
* Kết quả :
  + Tuấn : Hoàn thiện, có sản phẩm.
  + Thi : Đang xây dựng.
  + HuyNKV : Hoàn thiện, có sản phẩm.
  + Thảo : Gần hoàn thiện, yêu cầu hỗ trợ do bận nhiều việc.
  + HuyDV : Hoàn thiện, có sản phẩm.
  + Bảo + Thành : Hoàn thiện, có sản phẩm .
  + Dũng : Chưa làm do bận việc gia đình. Dũng gợi ý việc rời nhóm.
  + Đức : Hoàn thiện, có sản phẩm.
  + Hiền : Hoàn thiện, có sản phẩm.
  + Khoa : Hoàn thiện, có sản phẩm.
* Tổng kết :
  + CSDL thường xuyên có lỗi phát sinh.
  + Khó khăn khi làm khối lượng công việc lớn.
  + Khối lượng công việc không phân chia đều do khả năng không đồng đều trong khi sắp phải hoàn thiện sản phẩm
  + Các thành viên tích cực hỗ trợ nhau như HuyDV, Đức và đặc biệt nhiều nhất từ HuyNVK.
  + Dũng chưa có tính trách nhiệm cao trong công việc.
* 28/1/2012-4/2/2012 :

Tuần 3 : Sản phẩm cũng đã định hình được, chỉ có điều đang còn riêng rẽ. Bên cạnh đó, một số bộ phận chưa làm được nên phải gấp rút hoàn thiện và gộp và sản phẩm.

* Task 1 tuần : gộp các bộ phần riêng lẻ đã hoàn thành vào CMS, hoàn thiện các phần chưa làm xong.
  + Tuấn : Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.
  + Thi : Hoàn thiện phần được giao, đưa vào CMS.
  + HuyNKV : Đưa phần được giao tuần trước vào CMS, tạo kéo thả block.
  + Thảo : Hoàn thiện phần được giao tuần trước, đưa vào CMS.
  + HuyDV : Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.
  + Bảo + Thành : Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.
  + Dũng : Hoàn thiện phần được giao, đưa vào CMS.
  + Đức : Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.
  + Hiền : Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.
  + Khoa : Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.
* Kết quả :
  + Tuấn : .
  + Thi : Đang xây dựng.
  + HuyNKV : Hoàn thiện, có sản phẩm.
  + Thảo : Gần hoàn thiện, yêu cầu hỗ trợ do bận nhiều việc.
  + HuyDV : Hoàn thiện, có sản phẩm.
  + Bảo + Thành : Hoàn thiện, có sản phẩm .
  + Dũng : Chưa làm do bận việc gia đình.
  + Đức : Hoàn thiện, có sản phẩm.
  + Hiền : Hoàn thiện, có sản phẩm.
  + Khoa : Hoàn thiện, có sản phẩm.
* Tổng kết :
  + Khó khăn khi làm khối lượng công việc lớn. Các phần nhỏ bị lỗi khó chịu khi ghép vào CMS.
  + Khối lượng công việc không phân chia đều do khả năng không đồng đều trong khi sắp phải hoàn thiện sản phẩm.
  + Các thành viên tích cực hỗ trợ nhau như HuyDV, Đức và đặc biệt nhiều nhất từ HuyNVK.
* Ngày còn lại:
* Tiếp tục hoàn thành phần chưa làm được.
* Thêm thắt cái hay, cái chưa làm.