Công việc của tuần 7:

1. HuyNV: Huy sẽ làm tiếp phần của mình Site Setting và System Setting .

* Công việc: thêm các phần Toolbox (1 ngày), và các Action cho các toolbox - 2 ngày

Vd: Bấm nút Save thì thông tin phần ở trang setting sẽ lưu vào file application.ini.

* Chú ý: có những thông tin chưa có thì Huy thêm vào Application.ini, phần này hình như có liên quan đến Zend\_config, Huy tham khảo thêm.

1. LinhTA: Nghiên cứu cách sử dụng Zend\_Db và viết một bài hướng dẫn (LAB) – 3 ngày :

* Task1 ( 1 ngày)
  + Zend\_Db gồm những thành phần gi?
  + Những thành phần nào quan trọng (cần thiết sử dụng ) & nguyên nhân (sử dụng để làm gì?) (1)
  + Những thành phần nào không quan trọng (không cần thiết sử dụng) & nguyên nhân
* Task2 (2 ngày)
  + Cách sử dụng các thành phần ở mục (1).
  + Cách tạo kết nối và lưu kết nối ở boostrap.php, tham khảo trên source3.
  + Cách sử dụng: cách lấy kết nối ở Controller hay Action, cách sử dụng câu truy vấn…
  + demo

….

1. HienTT:

* Thêm Filter và Validate cho Form UserNew, UserEdit, Login. (2 ngày)
* Chú ý: Thêm vào Element nào thì ghi chú vào Dectect log- sheet Design Form :
  + Mục Decription ghi là thiếu Validate hoặc Filter
  + Mục Fixed : người thêm Filter và Validate.
  + Mấy mục khác: chém gió.

1. ThiVT:

* Thêm Filter và Validate cho Form Menu Itemt Edit, Menu new, Category Edit (2 ngày)
* Chú ý: Thêm vào Element nào thì ghi chú vào Dectect log- sheet Design Form :
  + Mục Decription ghi là thiếu Validate hoặc Filter
  + Mục Fixed : người thêm Filter và Validate.
  + Mấy mục khác: chém gió.

1. TuTM:

* Thêm Filter và Validate cho Form Section New và Section Edit, Category New (2 ngày)
* Chú ý: Thêm vào Element nào thì ghi chú vào Dectect log- sheet Design Form :
  + Mục Decription ghi là thiếu Validate hoặc Filter
  + Mục Fixed : người thêm Filter và Validate.
  + Mấy mục khác: chém gió.

.

1. KhoaVT, DungDV, DucNH: tiếp tục hoàn thành xong form của mình và Up lên Source – 1 ngày (gấp)
2. DucNH: viết một bài hướng dẫn cách dùng Zend Decorator cho Zend\_Form (Lab)

* Dùng để làm gi?
* Khi nào sử dụng ?
* Cách sử dụng như thế nào?  ( cách tạo table layout cho form, cách đinh thẻ div cho các Element, cách sử dụng CSS cho Form và các Elememt.....)
  + - Phần này mình Đức đã làm rất tốt nên mình giao Task 1 ngày

1. DungDV: viết một bài hướng dẫn (Lab) cách dùng Zend Auth– 1 ngày

* Dùng để làm gi? Khi nào sử dụng (thường sử dụng ở Controller nào…)
* Cách sử dụng như thế nào? Cách kiểm tra đăng nhập
* Cách lưu và lấy thông tin đã đăng nhập? Những điều chú ý khi lưu thông tin?
* …
  + - Phần này mình đã làm rồi (trong phần demo Login) nên Task này 1 ngày :d.

1. HuyDV:

Thiết kế CSDL: code và sơ đồ logic – 2 ngày

1. TuanVA nghiên cứu Zend\_Acl và viết một bài hướng dẫn (Lab) - 2 ngày:

* Zend\_Acl là gì?
* Dùng để làm gi? Khi nào sử dụng (thường sử dụng ở Controller nào…)
* Cách sử dụng như thế nào?
* Cần chú ý điều gì?
* /...

1. BaoDD: Thiết kết template cho admin – 3 ngày

* Thao tác trên file: application\templates\admin\default\index.phtml + và public\skins\admin\default\layout.css.
* Thiết kế menu  cho trang quản lí.
* Bố cục – layout.
* Sử dụng HTML + CSS

\*chú ý: Thiết kế một trang hoàn chỉnh, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất: footer, link quay ve front page...